Приложение

к постановлению

Правительства

Республики Казахстан

от « » 2021 года

№

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 12 сентября 2018 года

№ 562

**Комплексный план социально-экономического**

**развития Северо-Казахстанской области на 2021-2025 годы**

Северо-Казахстанская область является стратегическим аграрно-промышленным регионом. Область производит   
12.4% всей сельскохозяйственной продукции, 23.1% всей выращиваемой в Казахстане пшеницы.

При этом удельный вес ВРП области за 2019 год по республике составил 1.99% (одна из самых малых экономик). За последние пять лет численность экономически активного населения сократилась на 6.5% или на 21.3 тыс. человек и в 2019 году составила 308,3 тыс. человек. Отрицательное сальдо демографии за 2015-2019 годы составило 23,1 тыс. человек. Сельская местность испытывает нехватку учителей, врачей, специалистов среднего медицинского персонала и других специальностей.

В то же время область обладает большим потенциалом развития сельского хозяйства (расположена в пределах черноземной полосы), сильны позиции по развитию животноводства. Перспективное развитие региона будет базироваться на дальнейшем укреплении высокого потенциала сельского хозяйства на основе его аграрно-индустриальной диверсификации.

Область является важным транспортным узлом, имеющим возможность стать крупным торгово-логистическим центром.

В целях форсированной модернизации, повышения привлекательности для потенциальных инвесторов, снижения отрицательного сальдо миграции разработан Комплексный план социально-экономического развития   
Северо-Казахстанской области на 2021-2025 годы.

План состоит из 87 нормативных, организационных и реализационных мероприятий, из которых:

по 9 мероприятиям финансирование не требуется;

по 47 мероприятиям реализация планируется за счет частных инвестиций (1 272 740 млн. тенге или 69,4% от общей суммы финансирования);

по 31 мероприятиям реализация планируется за счет республиканского бюджета и местного бюджета   
(РБ - 517 948,2 млн. тенге или 28,2%, МБ - 43 950,8 млн. тенге или 2,4 от общей суммы финансирования).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Сроки исполнения** | **Предполагаемые расходы\* (млн. тенге)** | **Источники финансирования** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I. Инвестиционные проекты** | | | | | | |
| **1.1 АПК** | | | | | | |
| 1 | Кредитование в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» | Подписание трёхсторонних кредитных договоров | МСХ,  Акимат | 2021 | 1 200 | РБ |
| 2 | Разработка правил, обеспечивающие равные условия финансирования, а также включающие прозрачный порядок предоставления заявлений и критерии отбора компаний. | НПА | Акимат | 2021 | Не требуется | |
| 2.1 | Пополнение уставного капитала АО СПК «Солтүстік» для финансирования проектов по производству и переработке сельскохозяйственной продукции (растениеводство и животноводство) с применением следующих механизмов:  1) Создание совместных предприятий с долей участия АО СПК «Солтүстік» не более 49%;  2) Последующее предоставление займов субъектам АПК, со сроком погашения не более 8 лет, под залог приобретаемых основных средств. | Информация в Правительство | Акимат,  МСХ,  МФ | 2021 | 30 000 | РБ |
| 3 000 | МБ |
| 2022 | 30 000 | РБ |
| 3 000 | МБ |
| 2023 | 30 000 | РБ |
| 3 000 | МБ |
| 2024 | 30 000 | РБ |
| 3 000 | МБ |
| 2025 | 30 000 | РБ |
| 3 000 | МБ |
| 3 | Строительство 52 МТФ на 29,8 тысяч голов | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат | 2021 | 30 000 | ЧИ |
| 2022 | 40 000 |
| 2023 | 50 000 |
| 2024 | 40 000 |
| 2025 | 40 000 |
| 4 | Строительство и модернизация 3-х откормочных площадок | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат | 2021 | 10 000 | ЧИ |
| 2022 | 15 000 |
| 2023 | 10 000 |
| 5 | Строительство 2-х птицефабрик | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат | 2021 | 3 000 | ЧИ |
| 2022 | 4 000 |
| 6 | Строительство тепличного комплекса площадью 3,7 гектаров | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат | 2021 | 1 000 | ЧИ |
| 2022 | 2 000 |
| 7 | Строительство комбикормового завода | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат, МСХ, МИИР | 2021 | 700 | ЧИ |
| 8 | Развитие свинокомплекса | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат, МСХ | 2022 | 2 500 | ЧИ |
| 9 | Модернизация молочного завода | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат, МСХ | 2022 | 2 500 | ЧИ |
| 10 | Строительство маслопрессового завода | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат, МСХ | 2022 | 1 000 | ЧИ |
| 11 | Обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования:  в 2021 году – 2108 ед., процент обновления - 4,6%  в 2022 году – 2248 ед., процент обновления - 4,9%  в 2023 году – 2260 ед., процент обновления - 5,3%  в 2024 году – 2275 ед., процент обновления - 5,7%  в 2025 году – 2290 ед., процент обновления - 6% | Информация в МСХ | Акимат | 2021 | 55 000 | ЧИ |
| 2022 | 60 000 |
| 2023 | 60 000 |
| 2024 | 60 000 |
| 2025 | 60 000 |
| 12 | Субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях. | Информация в Правительство | МСХ, Акимат | 2021 | 13 161,1 | РБ |
| 13 | Увеличение доли переработки масличных культур до 30% к 2024 году | Информация в МСХ | Акимат | Апрель ежегодно | не требуется | |
| 14 | Увеличение к 2025 году посевных площадей масличных культур до 1 млн. га, путем диверсификации посевных площадей сельскохозяйственных культур | Информация в МСХ | Акимат | Май ежегодно | не требуется | |
| 15 | Увеличение к 2025 году загрузки мощностей молокоперерабатывающих до 92 % и мясоперерабатывающих предприятий до 50 % | Информация в МСХ | Акимат | Апрель ежегодно | не требуется | |
| **1.2 Промышленность** | | | | | | |
| 16 | Увеличение загрузки промышленных предприятий Северо-Казахстанской области в части продукции гражданского назначения в установленном порядке | Информация в Правительство | Акимат, МИИР, МЭ, АО «НК «КТЖ»  (по согласованию),  АО «НК «КМГ»  (по согласованию.) | 2021 | 10 000 | ЧИ |
| 17 | Организация производства компьютерной техники (высоким уровнем безопасности, строительство цеха, закуп оборудования) | Акт ввода в эсплуатацию | Акимат,  МИИР, АО «НК «Каз Инжиниринг» (по согласованию) | 2022 | 700 | ЧИ |
| 18 | Развитие инфраструктуры СЭЗ «Qyzyljar» | Акт ввода в эксплуатацию | МИИР, Акимат, МФ, МНЭ | 2021 | 3 142 | РБ |
| 2022 | 6 351 |
| 2023 | 4 029 |
| 19 | Перевод земель особо-охраняемых природных территорий в земли запаса по разработке месторождений вольфрама «АКСОРАН», «БАЯН» при условии прохождения государственной экологической экспертизы | Постановление ПРК | МЭГПР, МИИР,  Акимат | 2021-2022 | не требуется | |
| 20 | Стоительство новых производственных площадок (READY-BUILT FACTORY) на базе простаивающих объектов (зданий и сооружений) для дальнейшей реализации инвестиционных проектов, выделение финансовых средств на выкуп, проектирование, ремонт комплекса, обеспечение необходимой инфраструктуры с возможностью кредитования. | Производственных площадок READY-BUILT FACTORY | МИИР, МИД, МНЭ, МФ, Акимат, АО «НК «Kazakh Invest» (по согласованию),  НПП «Атамекен»  (по согласованию) | 2021 | 5 000 | РБ |
| 2022 | 8 000 |
| 2023 | 8 000 |
| 2024 | 9 000 |
| 2025 | 10 000 |
| 21 | Подписание соглашения о промышленной сборке и специального инвестиционного контракта (CLAAS) | Соглашение | МИИР | 2021 | не требуется | |
| 22 | Локализация производства сельскохозяйственной техники CLAAS на территории СЭЗ | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат, МИИР, МИД, ТОО «УК СЭЗ «Qyzyljar» (по согласованию), АО «НК «Kazakh Invest» (по согласованию) | 2021 | 3 000 | ЧИ |
| 23 | Строительство кирпичного завода в Северо-Казахстанской области | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат, МИИР | 2021 | 1 200 | ЧИ |
| 24 | Организация производства древесно-стружечных мебельных плит | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат, МИИР | 2021 | 500 | ЧИ |
| 25 | Расширение производства полуфабрикатов | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат, МСХ, МИИР | 2021 | 100 | ЧИ |
| 26 | Производство вагонов-термосов изотермических | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат, МИИР, АО «НК «КТЖ» (по согласованию) | 2021 | 2 500 | ЧИ |
| 2022 | 5 300 |
| 27 | Организация производства автоклавных газоблоков и плит | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат, МИИР, МИД | 2021 | 300 | ЧИ |
| 2022 | 300 |
| 28 | Строительство мультибрендового автосалона | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат, МИИР | 2021 | 500 | ЧИ |
| 2022 | 500 |
| 29 | Производство бумажной продукции | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат, МИИР, АО ФРП ДАМУ (по согласованию) | 2021 | 500 | ЧИ |
| 2022 | 1 000 |
| 2023 | 1 000 |
| 30 | Строительство дата-центра мощностью более 100 МВт-ч на базе бывшего завода им. Калинина ТОО | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат, МЦРИАП | 2021 | 2 000 | ЧИ |
| 2022 | 2 100 |
| 2023 | 950 |
| 2024 | 950 |
| 31 | Строительство горно-металлургического комбината производительностью 2 млн. тонн руды в год | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат, МИИР | 2021 | 500 | ЧИ |
| 2022 | 1 300 |
| 2023 | 3 300 |
| 2024 | 23 000 |
| 2025 | 65 900 |
| 32 | Строительство завода по производству шпона | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат, МИИР | 2022 | 500 | ЧИ |
| 2023 | 500 |
| 33 | Производство крафтовой бумаги | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат, МИИР | 2022 | 1 500 | ЧИ |
| 2023 | 1 000 |
| 34 | Строительство сервис центра JOHN DEERE | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат, МИИР | 2022 | 500 | ЧИ |
| 2023 | 500 |
| 35 | Строительство сервис центра Ростсельмаш | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат, МИИР | 2022 | 500 | ЧИ |
| 2023 | 500 |
| 36 | Строительство завода по сборке сельскохозяйственной техники | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат, МИИР | 2022 | 500 | ЧИ |
| 2023 | 1 000 |
| 2024 | 500 |
| 37 | Строительство нового маслоэкстракционного завода | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат, МСХ | 2022 | 3 000 | ЧИ |
| 2023 | 5 000 |
| 2024 | 6 000 |
| 2025 | 13 000 |
| 38 | Разработка месторождения вольфрам-молибденовых руд «Аксоран» | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат, МИИР, МЭГПР | 2023 | 19 000 | ЧИ |
| 2024 | 30 000 |
| 2025 | 99 500 |
| 39 | Разработка месторождения вольфраммолибденовых руд «Баян» | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат, МИИР, МЭГПР | 2023 | 3 000 | ЧИ |
| 2024 | 7 000 |
| 2025 | 32 000 |
| 40 | Строительство ВЭС | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат, МЭ, МЭГПР | 2023 | 10 000 | ЧИ |
| 2024 | 5 000 |
| 41 | Строительство электротехнического завода на территории СЭЗ | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат, МИИР, ТОО «УК СЭЗ «Qyzyljar» (по согласованию) | 2021 | 6 000 | ЧИ |
| 42 | Строительство завода по производству жидких и многокомпонентных минеральных удобрений, сухих пенобетонных смесей на территории СЭЗ | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат, МИИР, МСХ | 2022 | 1 300 | ЧИ |
| 43 | Завод по производству бумажных изделий из соломы на территории СЭЗ | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат, МИИР | 2022 | 5 000 | ЧИ |
| 2023 | 4 000 |
| 44 | Организация высокотехнологичного производства готовых лекарственных средств на территории СЭЗ | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат, МИИР | 2022 | 5 000 | ЧИ |
| 2023 | 3 000 |
| **1.3 Развитие предпринимательства** | | | | | | |
| 45 | Субсидирование ставки вознаграждения и гарантирование по кредитам предпринимателей в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса - 2025» | Информация в Правительство | МНЭ, МФ Акимат | 2021 | 3 700,4 | РБ |
| 2022 | 2 784 |
| 2023 | 2 784 |
| 2024 | 2 784 |
| 2025 | 2 784 |
| 46 | Предоставление государственных грантов для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса - 2025» | Информация в Правительство | МНЭ, МФ Акимат | 2021 | 221 | РБ |
| 2022 | 200 |
| 2023 | 200 |
| 2024 | 200 |
| 2025 | 200 |
| 47 | Подведение недостающей инфраструктуры к субъектам бизнеса в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса - 2025» | Информация в Правительство | МНЭ, МФ, Акимат | 2021 | 494 | РБ |
| 2022 | 2 000 |
| 2023 | 2 000 |
| 2024 | 2 000 |
| 2025 | 2 000 |
| 48 | Проведение инкубационной программы в рамках программы «Развитие инкубации стартап проектов в регионах» | Информация в Правительство | МЦРИАП, Акимат, Международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub» (по согласованию) | 2021 | 15 | РБ |
| **1.4 Транспорт и логистика** | | | | | | |
| 49 | Ремонт и реконструкция автомобильных дорог местного значения с целью увеличения сети автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии | Акт ввода в эксплуатацию | МИИР, Акимат | 2021 | 18 506,4 | РБ |
| 2022 | 18 000 |
| 2023 | 18 000 |
| 2024 | 18 000 |
| 2025 | 18 000 |
| 2021 | 5 000 | МБ |
| 2022 | 5 000 |
| 2023 | 5 000 |
| 2024 | 5 000 |
| 2025 | 5 000 |
| 50 | Увеличения количество субсидируемых авиарейсов по направлениям в города Алматы до 5 раз в неделю, в Нур-Султан ежедневно, в Шымкент 3 раза и Туркестан 2 раза в неделю | Заключение договор с авиакомпаниями | МИИР, Акимат | 2021 | 1 600 | РБ |
| 2022 | 1 600 |
| 2023 | 1 600 |
| 2024 | 1 600 |
| 2025 | 1 600 |
| 51 | Разработка механизма субсидирования деятельности аэропорта | НПА | Акимат, МИИР | 2021 | не требуется | |
| 52 | Реконструкция автомобильной дороги областного значения КТ-32 «Пресновка – Благовещенка - Кайранколь» (98 км) | Акт прием передачи | Акимат | 2021 | 5 600 | ГЧП |
| 2022 | 5 600 |
| 2023 | 5 800 |
| 53 | Создание торгово-логистического хаба «Кызылжар» | Информация в Правительство | Акимат  МТИ, МИИР, МФ | 2022 | В рамках предусмотренных средств | ЧИ |
| **1.5 Туризм и спорт** | | | | | | |
| 54 | Строительство многофункционального туристского комплекса в Имантауско - Шалкарской курортной зоне | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат, МКС, АО «НК «Kazakh Invest» (по согласованию), АО «НК «Kazakh Tourism» (по согласованию), АО «СПК «Солтүстік» (по согласованию) | 2021 | 1 000 | ЧИ |
| 2022 | 9 000 |
| 2023 | 10 000 |
| 55 | Строительство современных гостиничных комплексов и торгово-развлекательных центров в городе Петропавловск | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат, МКС | 2021 | 1 500 | ЧИ |
| 2022 | 3 500 |
| 2023 | 4 000 |
| 2024 | 5 000 |
| 2025 | 6 000 |
| 56 | Разработка ПСД и благоустройство Имантауско-Шалкарской курортной зоны (набережная, визит-центр, КПП, благоустройство кемпинговых зон, смотровой площадки, велосипедных, пеших и конных маршрутов, оснащение береговых линии), разработка ПСД и строительство дороги ГНПП (17,5 км) | Акт ввода в эксплуатацию | МЭГПР, Акимат, ГНПП «Кокшетау» | 2021 | 621 | РБ |
| 2022 | 1 350 |
| 2023 | 1 350 |
| 57 | Строительство инженерной инфраструктуры на территории ГНПП «Кокшетау» (Имантау-Шалкарской курортной зоны) | Акт ввода в эксплуатацию | МЭГПР,  Акимат, ГНПП «Кокшетау» (по согласованию) | 2022 | 500 | РБ |
| 2023 | 500 |
| 58 | Строительство и ремонт автомобильных дорог и подъездных путей в Имантауско-Шалкарской курортной зоны | Акт ввода в эксплуатацию | МИИР, Акимат | 2021 | 2 361 | РБ |
| 2022 | 1 764 |
| 2023 | 1 563 |
| 59 | Строительство санатория «Шалкар Су» | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат, МКС, МИИР | 2021 | 500 | ЧИ |
| 2022 | 400 |
| 60 | Строительство спортивного центра с гостиницей | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат, МКС | 2022 | 500 | ЧИ |
| 2023 | 1 400 |
| 61 | Строительство ресторанно - гостиничного оздоровительного комплекса | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат, МКС | 2021 | 500 | ЧИ |
| 2022 | 1 000 |
| 2023 | 1 000 |
| 62 | Разработка ПСД и строительство многофункционального Дворца спорта (на 3 тыс. мест) в городе Петропавловск | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат, МКС | 2021 | 100 | МБ |
| 2022 | 8 500 | ГЧП |
| 2023 | 8 500 |
| 63 | Строительство визит-центра РГКП «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Ботай» | Акт ввода в эксплуатацию | МКС  Акимат | 2022 | 300 | РБ |
| 2023 | 400 |
| 2024 | 200 |
| 64 | Создание Республиканского государственного историко-культурного музейного комплекса «Абылай Хан» на базе областного музейного комплекса «Резиденция Абылай хана» | Акт передачи на баланс | МКС, Акимат | 2022 | 100 | РБ |
| 2023 | 100 |
| 2024 | 100 |
| 2025 | 100 |
| **II. Жилье и инфраструктура** | | | | | | |
| 65 | Строительство кредитного жилья путем увеличения выпуска облигаций. | Акт ввода в эксплуатацию | МИИР, Акимат,  АО «НУХ «Байтерек» (по согласованию) | 2021 | 12 000 | ЧИ  (АО «НУХ «Байтерек») |
| 2022 | 12 000 |
| 2023 | 12 000 |
| 2024 | 12 000 |
| 2025 | 12 000 |
| 66 | Строительство квартир для очередников (арендное жилье без права выкупа) | Информация в Правительство | МИИР, МФ | 2021 | 4 318 | РБ |
| 2022 | 1 888,2 |
| 2023 | 1 261,5 |
| 67 | Обеспечение мобильным ШПД 23 сельских населенных пунктов с численностью населения менее 250 человек | Подключение 23 СНП к МШПД | МЦРИАП, операторы сотовой связи (по согласованию) | 2021- 2022 | В пределах выделенных средств | ЧИ |
| 68 | Модернизация не менее 300 сел, имеющих потенциал развития, в том числе:  2021 год – 50 СНП  2022 год – 50 СНП  2023 год – 60 СНП  2024 год – 65 СНП  2025 год – 75 СНП | Акт ввода в эксплуатацию | МНЭ,  МФ,  Акимат | 2021 | 14 991,4 | РБ |
| 2022 | 17 000 |
| 2023 | 17 000 |
| 2024 | 17 000 |
| 2025 | 17 000 |
| 69 | Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах и городах | Акт ввода в эксплуатацию | МИИР, Акимат | 2021 | 5 089 | РБ |
| 2022 | 6 016 |
| 2023 | 6 502 |
| 2024 | 6 769 |
| 2025 | 6 000 |
| **III Социальная сфера** | | | | | | |
| **3.1 Занятость** | | | | | | |
| 70 | Привлечение специалистов в рамках проекта «С дипломом в село!» | Информация в Правительство | МНЭ, Акимат | 2021 | 1 290 | РБ |
| 2022 | 1 392 |
| 2023 | 1 517 |
| 2024 | 1 517 |
| 2025 | 1 608 |
| **3.2 Здравоохранение** | | | | | | |
| 71 | Строительство и эксплуатация областной многопрофильной больницы в городе Петропавловск | Акт ввода в эксплуатацию | МЗ, Акимат | 2021 | 90 000 | ГЧП |
| 2022 | 100 000 |
| 72 | Оснащение организаций здравоохранения медицинской техникой районных и городских больниц | Акт приема | МЗ, Акимат | 2021 | 1 574 | РБ |
| 2022 | 2 845 |
| 2023 | 2 849 |
| 2024 | 2 726 |
| 2025 | 2 698 |
| 73 | Строительство 1 районной поликлиники при районной больнице в с. Кишкенеколь Уалихановского района | Акт ввода в эксплуатацию | МНЭ, МЗ, Акимат | 2021 | 400 | РБ |
| 2022 | 225 |
| 2023 | 225 |
| 2021 | 400 | МБ |
| 2022 | 225 |
| 2023 | 225 |
| 74 | Строительство 4 врачебных амбулатории в Кызылжарском районе (с. Якорь, с. Прибрежное), районе им М. Жумабаева (с. Возвышенское, с.Карагугинское) | Акт ввода в эксплуатацию | МНЭ, МЗ, Акимат | 2022 | 113 | РБ |
| 2023 | 113 |
| 2024 | 114 |
| 2022 | 113 | МБ |
| 2023 | 113 |
| 2024 | 114 |
| 75 | Строительство 19 фельдшерско-акушерских пунктов в Кызылжарском районе (с. Большая малышка, с Пресновка, с. Архангельское, с. Асаново, с. Белое, с. Налобино, с. Новокаменка, с. Пеньково), в районе им. М. Жумабаева (с. Чистовское, с. Советское), в Есильском районе (с. Петровка, с. Чирикова), в Айыртауском районе (с. Лобаново), в Уалихановском районе (с. Актуесай), в Тайыншинском районе (с. Петровка), в Мамлютском районе (с. Ново-Михайловка), районе им. Г. Мусрепова (с. Тахтабродское, с. Привольное, с. Бирлик) | Акт ввода в эксплуатацию | МНЭ, МЗ, Акимат | 2022 | 304 | РБ |
| 2023 | 304 |
| 2024 | 304 |
| 2022 | 304 | МБ |
| 2023 | 304 |
| 2024 | 304 |
| 76 | Строительство 23 медицинских пунктов в районе им. М. Жумабаева (с. Надёжка, с. Бастомар, с. Байтерек), в Акжарском районе (с. Восход, с. Акжаркын), в районе им. Шал Акына (с. Акан-Барак, с. Мерген, с. Городецкое) в Темирязевском районе (с. Степное, с. Акжан, с. Докучаево), в Жамбылском районе (с. Кладбинка, с Железное, с. Айымжан), в Мамлютском районе (с. Бостандык, с. Бексеит), в районе им. Г. Мусрепова (с. Ялты, с. Сивковка), в Аккаинском районе (с.Трудовое, с. Коктерек, с. Каратомар, с.Рублевка, с. Тюменка) | Акт ввода в эксплуатацию | МНЭ, МЗ, Акимат | 2022 | 227 | РБ |
| 2023 | 227 |
| 2024 | 228 |
| 2022 | 227 | МБ |
| 2023 | 227 |
| 2024 | 228 |
| **3.3 Образование** | | | | | | |
| 77 | Строительство коррекционной школы – интерната для детей с особыми образовательными потребностями на 400 мест со спальным корпусом на 200 мест | Акт сдачи в эксплуатацию | МОН, Акимат | 2022 | 1 000 | ГЧП |
| 2023 | 1 000 |
| 78 | Строительство школы на 1 200 мест для в г. Петропавловск\*\* | Акт сдачи в эксплуатацию | МОН, Акимат | 2022 | 1 520 | ГЧП |
| 2023 | 1 520 |
| 79 | Строительство двух студенческих общежитий по 600 мест СКУ им. М. Козыбаева | Акт ввода в эксплуатацию | МОН, Акимат | 2021 | 60 | МБ |
| 2022 | 374,1 |
| 2021 | 540 | РБ |
| 2022 | 3366,9 |
| 80 | Разработка ПСД и проведение капитального ремонта студенческих общежитий (№1,2,4) СКУ им. М. Козыбаева | Акт выполненных работ | МОН,  Акимат | 2021 | 75 | МБ |
| 2022 | 140 |
| 2023 | 70 |
| 2022 | 1 260 | РБ |
| 2023 | 630 |
| 81 | Разработка ПСД и проведение капитального ремонта учебных корпусов № 2,3,4,6,7 СКУ им. М. Козыбаева | Акт выполненных работ | МОН,  Акимат | 2021 | 125 | МБ |
| 2022 | 133 |
| 2023 | 89,7 |
| 2022 | 1 197 | РБ |
| 2023 | 807,3 |
| 82 | Создание «Центра академического превосходства» СКУ им. М. Козыбаева (программа МОН РК, в рамках которой будут выделены бюджетные средства региональным университетам, в том числе СКУ им. М. Козыбаева на создание технопарка, научных центров) | Приказ | МОН, МНЭ | 2021 | 250 | РБ |
| 2022 | 1 250 |
| 2023 | 1 250 |
| 2024 | 1 250 |
| 2025 | 1 250 |
| 83 | Снижение сроков отработки выпускников программы «Серпiн» с 3 до 2 лет на территории СКО | Внесение изменений в НПА | МОН | 2022 | Не требуется | |
| 84 | Проработка вопроса выделения грантов для студентов, переводящихся из российских вузов по 200 грантов ежегодно | Внесение изменений в НПА | МОН | 2021 - 2025 | Не требуется | |
| 85 | Зарубежная академическая мобильность студентов, Зарубежная стажировка магистрантов. | Приказ | МОН | 2021 - 2025 | В пределах выделенных средств | РБ |
| **3.4 Культура** | | | | | | |
| 86 | Комплексное изучение и музеефикация археологических памятников и объектов историко-культурного значения СКО (Ак-Ирий, Долматово, Байкара, Кызыл Оба) | Отчет о проделанной работе  Акт выполненных работ | МКС,  Акимат | 2021 | 55 | РБ |
| 2022 | 55 |
| 2023 | 57 |
| 2024 | 35 |
| **IV. Обеспечение общественного правопорядка и гражданской защиты** | | | | | | |
| 87 | Строительство зданий и сооружений Военного института Национальной гвардии РК (казарма, учебный корпус с актовым залом, спортивный комплекс с тиром, инженерные сети, благоустройство) | Акт ввода в эксплуатацию | МВД | 2021 | 1 000 | РБ |
| 2022 | 4 500 |
| 2023 | 3 495 |

\* объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского и местного бюджетов, будут уточняться при формировании и уточнении республиканского и местного бюджетов на соответствующий плановый период при предоставлении акиматом необходимой документации в соответствии с бюджетным законодательством;

**Объём финансирования по поддержанным мероприятиям**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник финансирования** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Итого** |
| **Республиканский бюджет** | 109 529,3 | 114 588,1 | 106 763,8 | 93 827 | 93 240 | **517 948,2** |
| **Местный бюджет** | 8 760 | 9 516,1 | 9 028,7 | 8 646 | 8 000 | **43 950,8** |
| **Частные инвестиции** | 237 900 | 299 020 | 217 970 | 189 450 | 328 400 | **1 272 740** |
| **ИТОГО** | **356 189,3** | **423 124,2** | **333 762,5** | **291 923** | **429 640** | **1 834 639** |

**Ожидаемые результаты от реализации Комплексного плана по итогам 2025 года:**

Рост продукции сельского хозяйства с 779 млрд. тенге (2020 год) до 1,2 трлн. тенге;

Увеличение объёма обрабатывающей промышленности в 1,5 раза (с 195,5 млрд. тенге в 2019 году до 293 млрд. тенге);

Рост доли МСБ в ВРП на 35,3% и налоговых поступлений на 30% (с 43 млрд. тенге в 2020 году до 55 млрд. тенге);

Качество дорожного полотна достигнет с 69% (2020 год) до 98%;

Доступ сельского населения к качественной питьевой воде достигнет с 82,1% (2020 год) до 93%;

Обеспечение жильем 350 семей – очередников из категории социально – уязвимых слоев населения;

Ежегодный ввод до 1,5 тыс. квартир для вкладчиков Отбасы банка.

Увеличение контингента СКУ им. М. Козыбаева до 10 тыс. студентов.

Снизит отток выпускников школ на 4% (с 12,7% в 2020 году до 8,7%);

Привлечение порядка 1,3 трлн. тенге частных инвестиций;

Будет создано 26 тыс. новых рабочих мест;

Темп роста валового регионального продукта с 102,1% в 2019 году до 105,0%.

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Акимат | – | Акимат Северо-Казахстанской области |
| МСХ | – | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| МОН  МИД | –  – | Министерство образования и науки Республики Казахстан  Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| МЗ | – | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| МИИР | – | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
| МЦРИАП  МЭГПР | –  – | Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан  Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
| МФ | – | Министерство финансов Республики Казахстан |
| МНЭ | – | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| МЭ | – | Министерство энергетики Республики Казахстан |
| МКС | – | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| МВД  МТИ | –  – | Министерство внутренних дел Республики Казахстан  Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан |
| АО | – | Акционерное общество |
| НК | – | Национальная компания |
| КМГ | – | АО «НК «КазМунайГаз» |
| КТЖ | – | АО «НК «Қазақстан темір жолы» |
| НУХ | – | Национальный управляющий холдинг |
| НПП | – | Национальная палата предпринимателей |
| УК | – | Управляющая компания |
| СЭЗ | – | Специальная экономическая зона |
| РБ | – | Республиканский бюджет |
| МБ | – | Местный бюджет |
| ЧИ | – | Частные инвестиции |
| ГЧП | – | Государственно-частное партнерство |
| ПСД | – | Проектно-сметная документация |
| ГНПП | – | Государственно национальный природный парк |
| АПК | – | Агропромышленный комплекс |
| МСБ | – | Малый и средний бизнес |
| ВРП | – | Валовый региональный продукт |
| ТОО | – | Товарищество с ограниченной ответственностью |
| ООО | – | Общество с ограниченной ответственностью |
| СНП | – | Сельские населенные пункты |
| ФРП | – | Фонд развития предпринимательства |
| СПК | – | Социально-предпринимательская корпорация |
| РГКП | – | Республиканское государственное казенное предприятие |
| СКУ | – | Северо - Казахстанский университет им. М. Козыбаева |
| НПА | – | Нормативный-правовой акт |